## Slide 1: Faculdade de tecnologia e ciências da Bahia Curso: Engenharia Civil/ Engenharia de Produção Disciplina: Organização do Trabalho
5W2H
Professora: Juliane Souza

## Slide 2: 5W2H
O 5W2H é uma ferramenta de gestão que pode ser utilizada por toda e qualquer empresa de engenharia
Auxilia na elaboração de planos de ação, como uma espécie de check-list que aumenta a clareza do colaborador sobre suas atividades
A ferramenta 5W2H surgiu no Japão, criada por profissionais da indústria automobilística durante os estudos sobre a qualidade total.

## Slide 3: 5W2H
É considerado uma das técnicas mais eficazes em relação ao planejamento de atividades e elaboração de projetos, sendo amplamente utilizado para organizar o que deve ser feito, distribuindo as funções entre os diversos integrantes de uma equipe
Basicamente, o 5W2H explora as principais questões que envolvem um trabalho, garantindo uma visão controlada e examinada da mesma.

## Slide 4: 5W2H

## Slide 5: 5W2H
O 5W2H atua como um mapa de atividades, que contempla:
O que será feito
Quem o fará
Em quanto tempo será realizado
Qual área da empresa é a responsável
Quais os motivos para determinada atividade ser feita.

## Slide 6: 5W2H
Elaboração de um plano de ação

## Slide 7: 5W2H
É uma ferramenta para a elaboração de planos de ação que, por sua simplicidade, objetividade e orientação à ação, tem sido muito utilizada para:
Gestão de Projetos
Análise de Negócios
Elaboração de Planos de Negócio
Planejamento Estratégico

## Slide 8: 5W2H
Responder às seguintes perguntas:
O que deve ser feito? (a ação, em si);
Por que esta ação deve ser realizada? (o objetivo);
Quem deve realizar a ação? (os responsáveis);
Onde a ação deve ser executada? (a localização);
Quando a ação deve ser realizada? (tempo ou condição);
Como deve ser realizada a ação? (modo, meios, método, etc);
Quanto será o custo da ação a realizar? (custo, duração, intensidade, profundidade, nível de detalhamento, etc).

## Slide 9: 5W2H

## Slide 10: 5W2H
E devido a sua simplicidade, pode ser usado por pequenas, médias e grandes empresas que desejem registrar de maneira ordenada e sistemática suas ações e fluxos de trabalho, desde o simples agendamento de reuniões às mais complexas execuções de projetos.
Importante!
O horizonte das ações deve sempre ser a causa dos problemas, e não os eventuais efeitos que eles tenham causado. Ou seja, procure criar soluções definitivas ao invés de paliativas.

## Slide 11: 5W2H
As soluções implementadas por meio da matriz 5W2H devem ser as mais objetivas possíveis, evitando efeitos colaterais que venham a requerer novas ações para suprimi-los.
Nunca se contente com a primeira boa ideia: proponha várias abordagens para as diferentes situações analisadas, aumentando assim suas opções e seu raio de ação.

## Slide 12: 5W2H
What? – O que?
A resposta a esta pergunta corresponde ao escopo do projeto e a tarefa específica de cada integrante da equipe.
Isso porque você pode criar sua matriz 5W2H reservando uma linha para o projeto como um todo, ajudando os integrantes a compreenderem seu contexto.
Em seguida, crie uma linha para cada colaborador, e complete com o que ele deve fazer.

## Slide 13: 5W2H
What? – O que?
Assim, se o escopo do projeto é desenvolver um novo layout para a sala de reuniões, as obrigações dos integrantes – o que eles devem fazer – pode ser:
Medir e desenhar a planta da sala
Cotar os novos móveis
Desenhar a planta elétrica, com os locais para lâmpadas e luminária, Etc.

## Slide 14: 5W2H
Why ?- Por quê?
Esta é uma das respostas mais importantes.
Em relação ao projeto, confere significado,
  Indicando a motivação de iniciar tal ação

## Slide 15: 5W2H
Assim, no exemplo citado, o motivo de refazer o layout da sala de reunião pode ser para que acomode mais pessoas e tenha instalações adequadas para novos equipamentos multimídia.
Da mesma forma, definir para cada colaborador do projeto o porquê de executar suas tarefas.
Por exemplo: Por que desenhar a planta da sala de reuniões? Para podermos dimensionar melhor a alocação dos móveis.

## Slide 16: 5W2H
Where? – Onde?
O local onde as coisas irão acontecer e também onde o projeto “surtirá seus efeitos”.
Assim, um ambiente virtual pode ser indicado como o local onde as discussões e debates sobre o projeto vão ocorrer, como em uma canal virtual, por exemplo.
No caso de um projeto envolvendo vários departamentos ou mesmo empresas, definir onde as reuniões de trabalho ocorrerão é fundamental.
Por fim, o local onde as ações surtirão efeito também ajudam os colaboradores a entenderem melhor as consequências de suas atividades.
Assim, em nosso exemplo, a planta da sala de reunião será compartilhada no drive da empresa no Google, mas será implementada na própria sala que representa.

## Slide 17: 5W2H
When? – Quando?
Simplesmente definir uma data para início e término do projeto pode não ser suficiente.
O ideal é que seja criado um cronograma, que pode ser anexado à matriz 5W2H.
Assim, para cada colaborador, indicar quando ele deve iniciar e entregar sua tarefa, ou mais de uma tarefa, na verdade.
Se necessário, definir marcos com entregas intermediárias, para evitar que se acumulem atividades no final do prazo de entrega.

## Slide 18: 5W2H
Who? – Quem?
Evidentemente quem se refere aos responsáveis por dar andamento a cada tarefa.
Em alguns casos pode ser que alguns dos colaboradores trabalhem juntos em alguma atividade. Isso deve ser sinalizado com clareza, para evitar que duas pessoas façam a mesma coisa, ao invés de se auxiliarem a fazer a tarefa de forma colaborativa.

## Slide 19: 5W2H
How? – Como?
Explicar como fazer
Pode ser mesmo um descritivo de como se deseja que atarefa seja feira, por exemplo: Medir a sala usando uma trena à laser.
Mas, na maioria das vezes, trata-se de definir quais ferramentas, metodologias e mesmo notações serão usadas.

## Slide 20: 5W2H
How? – Como?
Exemplos:
Fazer a planta usando AutoCAD
Desenvolver o planejamento do projeto usando a metodologia 5W2H.
Dessa forma, todos vão “falar a mesma língua” e evita-se que na hora de integrar as tarefas o resultado seja diverso, sem sentido ou utilidade.

## Slide 21: 5W2H
How much? – Quanto?
Finalmente chegamos ao orçamento do projeto.
Assim, além de uma estimativa de quanto ele vai custar, é importante definir a verba que cada participante terá direito individualmente.
O ideal é que sejam definidas datas de prestação de contas, para se verificar se o orçamento está sendo seguido.

## Slide 22: Atividade
Considerando o processo descrito no diagrama de fluxo descrito no seu trabalho elaborar um plano de ação com base no 5W2H.